Møtetid: 09.00-10.00

Møteleder: Carl-Trygve

Øvrig oppmøte:

* Bojar
* Torstein
* Kristoffer
* Vegard
* Tormod (siste 15 min)

Referat:

Vi begynte med å diskutere hva som er blitt gjort denne iterasjonen.

Vegard har jobbet med Registrering-servlet, men usikkerhet rundt visRedultat.

Bojar jobbet med oversiktside. Mange metoder skal være ok, men det har vært problemer med å synkronisere opp mot git.

Torstein har jobbet med edit-servlet, systemet er ok, men det er noen problemer med synkronisering mot database. En mulig løsning er å ha en hjelpemetode som laster inn alle spørriser, og filtrerer ut de aktuelle for brukeren.

Carl-Trygve og Kristoffer har jobbet med research angående grafisk fremstilling, og også gjort noe testing og fiksing av kode.

Tormod har gjort (stort sett) ferdig login mot db.

Deretter snakket vi litt om samarbeidet denne uken. Vi ble enige om at det har vært bra og at den graden av kommunikasjon godt kan opprettholdes.

Så diskuterte vi hva som bør være gjort til mandag. Siden vi fortsatt ligger bak skjema bør vi ha fokus på kjørbar programvare til artefaktene for utviklingsfasen skal leveres.

Tormod+Torstein må få orden på redigerSporris og edit-servlet.

Bojar+Vegard må få orden på visResultat+kjorSporris

Bojar tar også på seg å ferdiggjøre oversikt-servleten, dette kan delegeres bort hvis tiden ikke strekker til.

En nySporris-servlet må opprettes. Denne ble ikke delegert. Tenker Kristoffer kan ta den.

Og det var stort sett det. Takket være forbedret kommunikasjon i gruppen blir forhåpentligvis eventuelle usikkerheter tatt hånd om fortløpende.