Møtetid: 11.15-12.00

Møteleder: Carl-Trygve

Øvrig oppmøte:

* Vegard
* Kristoffer
* Torstein (siste 30 minutt)
* Tormod (siste 15 minutt)

Referat:

På dette møtet var det viktig å sette søkelys på gjenstående sentrale brukstilfeller, og prioritere hva som MÅ være gjort til innlevering om en uke.

Det mest sentrale som mangler er finnSporris, editSporris og nySporris.

Det var også en viss usikkerhet rundt strukturen i databasen, men dette ble avklart i løpet av møtet. Det var opprettet en metode findUserCascade som må benyttes.

Det ble skissert en modell for hvordan oversikt og diverse annen funksjonalitet skal fungere, REF oversiktmodell på github.

Vi kom på at vi må legge inn en funksjon som hindrer muligheten til å endre en aktiv spørris.

Torstein har en viktig jobb denne uken, men sin visjon for hvordan utførselen av en spørris skal fungere. Han, i team med Tormod ved behov, har ansvar for:

Pri 1: spørris-servlet

Pri 2: edit spørsmål

Vegard og Bojar ferdigstiller oversiktServlet og finnSporris.

Grunnet tidsbegrensning ble ikke oppgaver videre fordelt utover dette. Dette må fordeles på github.

I etterkant ble Torstein obs på en viktig funksjonalitet som må opprettes, en metode for å generere spørris-id.

Supplerende krav ble også diskutert.

Tidsbegrensning er noe som bør implementeres, men er prioritert under sentrale brukstilfeller.

Statistikk (med eventuell grafikk) må implementeres, men er mest praktisk å gjennomføre når det tekniske rundt spørrisen er ordnet.

Kopier spørris funsjonalitet er waaay nedprioritert, men det er noe…

Det var alt vi fikk tid til.