Møtetid: 11.00-12.00

Møteleder: Carl-Trygve

Øvrig oppmøte:

* Vegard
* Bojar
* Torstein
* Tormod
* Kristoffer

Referat:

Vi begynte med å fordele oppgaver for konstruksjonsfase 1. Prosjektleder la frem følgende forslag:

Team 1:

* Torstein (test/utvikling)
* Tormod (utvikling)

Team 2:

* Vegard (arkitektur/utvikling)
* Bojar (utvikling)

Team 3:

* Kristoffer (analyse/utvikling)
* Carl-Trygve (ledelse/analyse)

Ingen hadde noen innvendinger, og oppsettet ble vedtatt.

Så diskuterte vi hva som var blitt gjort siden fredagsmøtet. Torstein og Tormod hadde jobbet med database. En kjørbar versjon av spørris ble lastet opp på kunden sin server mens dette ble diskutert.

Iterasjonsmål for konstruksjonsfase 1 ble så spikret. Beskrevet i artefakten iterasjonsbeskrivelseC1.

Oppgavefordeling ble som følger:

* Team Torstein+Tormod: Ansvar for database-delen.
* Team Bojar+Vegard: Ansvarlig for servlet-delen
* Team Kristoffer+Carl-Trygve: Ansvarlig for videre analyse, testing, administrasjon

På «åpent forum» ble flere saker tatt opp og drøftet:

* Vi ble enige om å bli flinkere på å reagere på slack-meldinger.
* Vi diskuterte møtevirksomhet, ble enig om å beholde nåværende praksis.
* Vi diskuterte valg av språk i kode: Enighet om å bruke engelske navn på metoder osv. Dette skal for øvrig føres inn i arkitektur-dokument.
* Vi kladdet en klassemodell som skal føres inn i arkitektur-dokument.
* Test-rutiner ble diskutert. Alle skal lage tester på «alt» fortløpende.
* Javadoc ble også diskutert. Brukes på «alt».
* Vegard, ny arkitekt, vil ferdigstille arkitektur-dokument. Vedtatt.

Møtet ble så hevet.