Møtetid: 09.00-10.00

Møteleder: Carl-Trygve

Øvrig oppmøte:

* Bojar
* Vegard

Referat:

Først skulle status angående database bli diskutert. Dette ble ikke gjort, da team-database ikke var tilstedeværende. Basert på innhold i github er mye SQL gjort.

Så ble status på servlets diskutert. SpørrisEAO, registrerNyBruker var blitt laget. FinnSporris var også noenlunde ferdig. opprettSporris er ikke ferdig, grunnet usikkerhet rundt javascript-implementering.

Valideringsmetoder og testklasser for validering er blitt opprettet.

Neste post var diskusjon rundt uklarheter i prosjektet. Dette gjaldt i hovedsak javascript og database-organisering. Grunnet manglende tilstedeværelse ble ikke dette løst på ønskelig vis, men løsningen ble som følger:

Angående database: Vi følger arkitekt Vegard sitt forslag.

Angående javascript: Vi omgår javascript grunnet manglende kunnskap om implementering. Vi skisserte en modell, ref modellutenJS på github.

Så var det naturlig å diskutere gjøremål til mandag. Vi valgte å ha fokus på sentrale brukstilfeller:

- Opprett ny bruker må bli ferdig

- Login må bli ferdig

- Opprett spørris må gjøres, inkludert alternativ løsning.

- Kjør spørris må ferdigstilles.

- Hjelpemetoder for å generere ID må opprettes.

Gjøremål for kommende skulle så diskuteres, men dette ble ikke ansett som sentralt grunnet flere andre pressende oppgaver.

Arbeidsfordeling som følger:

Bojar+Vegard: Opprett spørris

Carl-Trygve: Reg ny bruker/Login

Bojar: Oversiktservlet.